Komárom-Esztergom Megyei ÖNkormányzat

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében

2010. május

TARTALOMJEGYZÉK

#### BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

#### A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ

#### ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ

#### AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

#### A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

#### Az Ajánlatkérő

#### Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy

#### A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége

#### A teljesítés helye és határideje

#### Többváltozatú ajánlat és részajánlat

#### Az ajánlat költségei

#### Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

#### Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe

#### Az ajánlatok bontása

#### Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség

#### Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások

#### Az ajánlatok értékelése

#### Eredményhirdetés és szerződéskötés

#### A közbeszerzési eljárás nyelve

- A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek

#### AZ AJÁNLAT ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA

#### Általános megjegyzések

#### Ajánlati ár

#### Teljesítési határidő

#### Teljesítési garancia

#### Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér

#### Meghiúsulási kötbér

#### Jótállás

#### AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

#### MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNY

#### SZERZŐDÉSTERVEZET

#### MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Jelen dokumentáció az Ajánlatkérő által elfogadott és a Közbeszerzési Értesítőben 2010. május hó 03. napján 7250/2010 számon megjelent ajánlattételi felhívás alapján készült.

A fenti ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésékben a jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak.

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

- A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

  - Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel.

Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.

  - Ajánlattevő: a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult személy, vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki, vagy amely - nyertesként történő kihirdetése esetén - azonos a létrejövő szerződés vállalkozójával, függetlenül attól, hogy a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni.

  - Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat és tervanyag, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás előírásait betartva megvásárolt. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.

# A Dokumentáció az ajánlati dokumentációból, valamint az alapadatokat, okiratokat, közbeszerzési műszaki leírást, a műszaki terveket, a költségvetési kiírást, mennyiségi kimutatást tartalmazó Műszaki dokumentációból áll.

A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen.

  - Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés.

- Az Ajánlatkérő:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Kapcsolattartási pont: Lauróné Csizsek Ágnes

Telefon: +36-34/517-159

Telefax+36-34/331-496

E-mail: csizsek.agnes@kemoh.hu

Internetcím: www.kemoh.hu

- Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

1022 Budapest, Bimbó út 68.

## Telefon/Fax: + 36 1-479-00-94/+ 36 1-322-17-23

E-mail: lukacs.gergely@kozbeszerzes.com és csoboth.zilia@kozbeszerzes.com

Képviseli: dr. Lukács Krisztián vezérigazgató

- A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében

- A teljesítés helye és határideje:

A teljesítés helye: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe

A teljesítés határideje: 2010. augusztus 15.

- Többváltozatú ajánlat és részajánlat:

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat és a részajánlatok lehetőségét kizárja.

Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti ajánlatot terjeszthet elő.

A Kbt. 58. § (7) bekezdés rendelkezései szerint amennyiben a műszaki dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

- Az ajánlat költségei

  - Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

  - Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

  - Az ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 54. § (6) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra kamatot nem fizet az ajánlattevők részére.

  - Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerint kezeli.

  - Az ajánlattevő ajánlatában köteles a fenti pontok elfogadására vonatkozóan nyilatkozni.

- Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

  - Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejártát követően semmilyen formában – sem formailag, sem tartalmilag – sem módosítható.

  - Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. § meghatározott körben biztosítja.

  - Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata megváltoztatására.

  - Az ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb tíz nappal írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző hatodik napig írásban megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 56. § (1) bekezdésében maghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a határidő lejártának napján 16.00 óráig meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax vagy kézbesítő útján. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a lukacs.gergely@kozbeszerzes.com és csoboth.zilia@kozbeszerzes.com email címre is eljuttatni.

  - Az ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően, illetve az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol.

- Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:

  - Az ajánlat benyújtásának határideje:

2010. május 20. 10.00 óra

  - Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 9.1 pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.

Az ajánlat benyújtásának címe:

A PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelye (1022 Budapest, Bimbó út 68.)

  - Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani.

Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A borítékon "KEMOH – Tokodaltáró II.- Ajánlat " megjelölést kell feltüntetni.

Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.

Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerrel kell biztosítani:

-	az ajánlat minden lapját kézjegyével el kell látnia a cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazással igazolt képviselőjének, és

-	az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között.

- Ajánlatok bontása

  - Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az ajánlatkérő, eljáró és az ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor.

  - Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.

  - Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor.

  - Az ajánlat bontásának helye:

A PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelye (1022 Budapest, Bimbó út 68.)

- Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség

  - Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

  - Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen a határidőkre vonatkozó megajánlásaikat - a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.

- Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások

  - Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 85. § rendelkezéseinek megfelelően.

- Az ajánlatok értékelése

  - Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, "az összességében legelőnyösebb ajánlat elve" szerint értékeli az alábbiak szerint:

| Ajánlati ár (összár, bruttó forint) | 12 |
| --- | --- |
| Jótállás időtartama (hónap) | 2 |
| Vállalt előteljesítés mértéke (nap) | 2 |

  - Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

  - Értékelés módszere: az első bírálati szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított ajánlásának (K.É. 2008. évi 139. száma) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a második és harmadik bírálati szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított ajánlásának (K.É. 2008. évi 139. száma) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás.

  - A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

- Eredményhirdetés és szerződéskötés

  - Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. május 26. 16.30 óra. Az eredményhirdetés helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.

Helye: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1118 Budapest, Késmárki u. 8.)

  - A szerződéskötés időpontja: 2010. június 15.

- A közbeszerzési eljárás nyelve

  - A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

  - A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelvű okiratra vonatkozóan.

  - A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet irányadó.

- A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek

  - A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő teljes körűen kötve van.

  - Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

  - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő vállalkozási szerződés tervezetet cégszerűen aláírva – a bírálati szempontokat ajánlatának megfelelően tartalmazva – köteles ajánlatához csatolni.

- II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA

- Általános megjegyzések

  - Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlati dokumentáció és Műszaki dokumentáció) megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.

  - Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.

  - Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.

- Ajánlati ár

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

A beruházás kivitelezését a Műszaki dokumentációban található tervek alapján kell végezni, figyelembe véve a hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban előírtakat.

Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el.

  - Árképzés

Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

Az ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek mögött nincs az ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak 	teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői 	kifizetési igényt.

A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik.

- Teljesítési határidő

Ajánlattevő, a teljesítési határidőként az ajánlati felhívás II.3. pontjában foglalt dátumhoz képest, az általa vállalt „előteljesített napok” számát köteles megjelölni ajánlatában és a felolvasólapon a 2010. augusztus 15-i teljesítési határidőtől . A teljesítési határidő mértéke adott esetben a megadott teljesítési határidőhöz képest csökken az ajánlattevő által ajánlatában megadott teljesítési határidőhöz képest számított előteljesítési napok számával. Ajánlatkérő a megajánlott „előteljesített napok” számát hasonlítja össze az értékeléskor.

- Késedelmi kötbér

Az ajánlattevő a teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,25%-ka/nap.

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.

- Meghiúsulási kötbér

A szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetére az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.

Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.

Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni.

- Hibás teljesítési kötbér

Az ajánlattevő a teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hiba kijavításáig a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,25%-a/nap.

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.

- Jótállás

Az építési elemek esetén a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultától számított 36 hónapos időtartamra.

Ajánlattevő ajánlatában ennél ajánlatkérőre kedvezőbb értéket megajánlhat.

A jótállás időtartamát hónapokban kel megadni.

8. Ajánlati ár

Ajánlattevő köteles a műszaki dokumentáció részeként elektronikusan kiadott költségvetési kiírásokat kitöltve ajánlatához csatolni. A költségvetési kiírásokat elektronikusan is be kell csatolni.

Az ajánlati árat ajánlati összárként kell megadni bruttó forintban. Az ajánlati árat tájékoztató jelleggel nettó forint+ÁFA szerinti bontásban is meg kell adni.

A bírálat alapján a bruttó forintban megadott ajánlati összár képezi.

9. Teljesítési biztosíték

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződésben teljesítési biztosíték adását követeli meg, a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

A teljesítési biztosítéknak a használatba vételi engedély jogerőssé válásának napjáig kell fennállnia, mértéke ajánlattevő ajánlata szerint alakul a teljes nettó szerződéses ellenérték 2%-kának megfelelő összegben.

A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot ajánlattevő a szerződéskötéskor köteles felmutatni.

10. Beszedési megbízás (Kbt. 305.§ (4))

Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél – a 99. § (1) bekezdésében meghatározott – az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be ajánlatkérő számlája terhére.

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően nem teszi lehetővé az ajánlat módosítását.

- Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező irányadó tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk. A tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is, amelyben megjelölt csatolandó dokumentumok a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek.

- Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

- Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:

- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, 
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, illetve képviseleti jogosulttól származó meghatalmazását

- Az ajánlatban valamennyi irat a Kbt. 20.§ (3) alapján egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve ha az ajánlattételi felhívás vagy az ajánlattételi dokumentáció eltérően rendelkezik.

- Ajánlattevő ajánlatához köteles a dokumentáció mellékleteként kiadott szerződés tervezetre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot csatolni.

- Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel csatolja a teljesítés során irányadó hulladékkezelési táblázatot.

További információk:

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

OMMF:	1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,

tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található

ÁNTSZ:	1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található

MBFH:	1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301-2903, zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található

Az ajánlattevő a Kbt. 72. §-a alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

- iv. Mellékletek, Nyilatkozatminták, formanyomtatványok

(1. számú melléklet)

Kötelező Tartalomjegyzék

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| Felolvasólap (2. számú melléklet) |  |
| Adatlap (3. számú melléklet) |  |
| Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdésének megfelelően (4. számú melléklet) |  |
| Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) |  |
| Igazolások, dokumentumok |  |
| Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.) |  |
| Ajánlattevő(k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (5. és 6. számú melléklet) |  |
| Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében a rendelkezésre állásra vonatkozó Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) - opcionális |  |
| Cégkivonat (Az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltezésű) |  |
| Aláírási címpéldány és esetlegesen meghatalmazás (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, illetőleg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá.) |  |
| Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint |  |
| Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint |  |
| Egyéb igazolások, dokumentumok |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint (7. számú melléklet) |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint (5. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 72. § szerint. |  |
| Nyilatkozat az Ajánlati Dokumentáció I/7. pontjában foglaltak elfogadására |  |
| Szakmai ajánlat (árazott költségvetés) |  |
| Szerződéstervezet elfogadásáról szóló nyilatkozat |  |
| Cégismertető (Ha az ajánlattevő fontosnak látja mellékelni) | . |
| Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok |  |

(2. számú melléklet)

felolvasólap

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Bruttó ajánlati ár (nettó + ÁFA szerint is megbontva): |  |
| Teljesítési határidő (előteljesítési napok száma) |  |
| Jótállás időtartama (hónap) |  |

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(3. számú melléklet)

adatlap

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása: |  |
| Kapcsolattartó pontos címe: |  |
| Kapcsolattartó telefonszáma: |  |
| Kapcsolattartó fax száma: |  |
| Kapcsolattartó e-mail címe: |  |

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(4. számú melléklet)

ajánlattételi nyilatkozat

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

- Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

- Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a jelen ajánlatunkban megjelölt ………………….,-Ft + ÁFA, összesen …………………,-Ft., azaz …………………………………………….forint összegű ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.

- Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdés és a 306/A. § (1) és (5) bekezdés szerinti előírások érvényesítését.

- Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

- Elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.

- Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és az építést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

- Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.

- Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

- Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

- Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk

- nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.

- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-/kis-/ középvállalkozásnak minősül.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(5. számú melléklet)

- Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h), 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- Kbt. 61. § (1) bekezdés:

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

- Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h), és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

- (6. számú melléklet)

- Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) a 60. § (1) bekezdés a) - h) és 61. § (1) bekezdés a)-d) tekintetében.

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

Alulírott …………………….. társaság (alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: …………………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- Kbt. 61. § (1) bekezdés:

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(7. számú melléklet)

Nyilatkozat

a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

a)

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevő a közbeszerzés alábbi része(i) teljesítéséhez kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni.

_________________________

_________________________

_________________________

b)

Alulírott .........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

| Alvállalkozásba adni kívánt munkák | Az Alvállalkozó neve és címe, kapcsolattartó személy | Az Alvállalkozás %-os értéke az ajánlati ár százalékában |
| --- | --- | --- |

hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni,  a közbeszerzés alábbiakban meghatározott része(i) vonatkozásában..

c)

Alulírott .........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevő részére erőforrást a következő szervezet(ek) nyújt(anak).

| Előírt alkalmassági követelmények, melyek tekintetében ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik | Az erőforrást nyújtó szervezet neve és címe, kapcsolattartó személy | Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás fenn áll (igen/nem) |
| --- | --- | --- |

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(8. sz. melléklet)

Nyilatkozat

a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése]

a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i), és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(9. sz. melléklet)

Nyilatkozat

a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján

„Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala – ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem”

a)

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény (Kktv.) szerint vállalkozásunk

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

középvállakozás

nem tartozik a Kktv. Hatálya alá.

(megfelelőt aláhúzni)

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

- V. SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS

/tervezet/

amely létrejött egyrészről

név: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala

cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

adószám: …………………………………

törzsszám: …………………………………

képv.: dr. Völner Pál elnök

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: …………………………….

cím: ………………………………

adószám: …………………………………

törzsszám: …………………………………

képv.: ……………………………………..

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen mint Felek

I. Előzmények

1./ Megrendelő mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2010. ……………….. napján megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „ Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében” tárgyában.

2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2010. …………….. napján megtartott eredményhirdetés tanúsága szerint.

3./ Jelen szerződés mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja valamint vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

II. A szerződés tárgya:

1.1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja "Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében” tárgyú kivitelezési munkáinak I. osztályú minőségben, határidőben történő elvégzését, az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

1.2./ A Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a munkákat átvenni és az elvégzett munkáért jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.

III. Vállalkozási díj:

1./ A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a szerződés és a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban rögzített munkák elvégzéséért a Vállalkozónak a Szerződés 4. pontjában megadott számlájára átutalással jelen pontban kikötött vállalkozói díjat megfizeti.

Nettó vállalkozói díj összege: ……………. Ft

+ 20 % ÁFA                         :	 ……………..Ft

Bruttó vállalkozói díj összege: …………….Ft

azaz ……………………………………………………………………………………….forint.

2.2. A vállalkozói díj tartalmazza:

- A tervdokumentáció szerinti valamennyi szükséges kivitelezési, bontási munka költségét, függetlenül attól, hogy az a tételes költségvetési kiírásban és az ajánlatban szerepel-e,

- A megvalósítás költségét a tervdokumentációban és a jelen szerződés részét képező, csatolt iratokban meghatározott műszaki tartalomra az azokban meghatározott minőségű anyagokkal,

- A megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és pótlékot,

- A szükséges üzemi próbák elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények, műbizonylatok költségét,

- A kötelező mérések költségét (szellőzés, zaj és minden egyéb, a szerződés teljesítése során kötelezően elvégzendő mérés költségét),

- Jótállási költségeket,

- A kivitelezés időtartama alatt szükségessé váló segédszerkezetek, balesetvédelmi berendezések, világítás létesítésének, előállításának költségét, beleértve a lebontást és elszállítást is,

- Berendezések, felszerelések beszabályozásának költségét, továbbá a kivitelezéssel érintett helyiségekben készítendő érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek készítésének költségeit,

- Az eltérő munkarendben folytatott munka ill. hétvégi munkavégzés összes költségeit,

- A takarítás költségét,

- Minden olyan többletmunka költségét, melyek az ajánlatkérési Dokumentációban, illetve az ajánlatban valamilyen formában szerepelnek, függetlenül attól, hogy az ajánlatban a Vállalkozó feltüntette-e a költségeket,

- A kivitelezéssel kapcsolatos bekötések gépészeti, elektromos munkáival kapcsolatos költségeket, a használatbavételi engedélyhez szükséges mindennemű ügyintézésének, próbának, dokumentálásának költségeivel együtt,

- Az épületben, illetve munkaterületen lévő anyagok, eszközök, törmelék stb. elszállítása, kivitelezési munkaterület felszabadítása érdekében szükséges feladatok elvégzésének költségeit,

- A szerződés teljesítéséhez szükséges további tervdokumentációk, részletrajzok, műhelyrajzok, gyártási rajzok költségeit.

IV. Pótmunka

1./ Amennyiben a tervdokumentációtól és műszaki kiegészítésektől, valamint az Ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések illetve pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a pótmunka értékétől függően dönt. Az ilyen igényt az építési naplóban is rögzíteni kell.

2./ Műszaki szükségességből, vagy mennyiségi eltérésből származó többletmunka nem tekinthető pótmunkának.

V. Fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás:

1./  A megrendelő a munka elvégzéséhez a teljes szerződéses ellenérték 10%-nak megfelelő mértékű előleget biztosít vállalkozó által választható igénylési formaként. Az előleg előlegszámla ellenében kerül kiadásra.

2./ A végszámlához csatolni kell a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okiratot (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, építésnaplót).

A Vállalkozó a műszaki átadást-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

3./ Fizetési határidő a szerződésszerű teljesítéstől számított 60 nap a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

4./ A Megrendelő a számla ellenértékét a Vállalkozó ……………………………………………. ………………………………………………. számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a Vállalkozó jogosult a PTK 301.§-a szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

- 6./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleg- és résszámlák benyújtására lehetőséget ad az alábbiak szerint:

1. résszámla: ajánlatkérő kiállított rész-teljesítésigazolás alapján a készültség foka szerinti, de maximum a teljes ellenérték 40%-nak megfelelő mértékben.

Végszámla: az ellenérték fennmaradó összege erejéig megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján.

7./ Beszedési megbízás (Kbt. 305.§ (4))

Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlája terhére a teljesítésigazolással igazolt szerződéses ellenérték erejéig.

VI. Teljesítési határidő

1./ A munkavégzés kezdete, a munkaterület átadásának tervezett időpontja: a szerződéskötést követő nap.

2./ A Vállalakozó a szerződéses feladatot legkésőbb 2010. ………………….. napjáig köteles elvégezni az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint.

VII. A teljesítés helye

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró,

VIII. Teljesítés módja

1./ Vállalkozó kötelezettségei:

- Vállalkozó köteles az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal és minőségben a vállalt befejezési határidőre hiány és hibamentesen teljesíteni.

- Vállalkozó köteles a teljesítés során a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni kell. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők.

- Vállalkozó a munkáját a vonatkozó jogszabályok, szabványok valamint technológiai előírások szerint végzi, I. osztályú minőségben.

- A kivitelezés ütemezés fázisait is figyelembe véve a szükséges bekötések, gépészeti, elektromos munkáival kapcsolatos munkák használatbavételi engedélyezéséhez szükséges mindennemű ügyintézés, próba, dokumentálás a Vállalkozó feladata.

- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében, eljárni azok elhárítására.

- Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és munkaterületről saját költségén, elszállítani. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani.

- A Vállalkozó a munkaterületén belül munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset és vagyonvédelmi felelősséggel tartozik. Az átadott munkaterület mindennemű őrzése, védése a Vállalkozó feladata.

- A kivitelezési - megvalósítási munkákat úgy kell végezni, hogy az intézmény működése biztosítható legyen, a normál akár a normál munkarendtől való eltéréssel is.

- Vállalkozó köteles felelős irányító személy jelenlétét a helyszínen a kivitelezési munkák ideje alatt biztosítani.

- A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a terve hiányosságára kifogásként nem hivatkozhat.

- Vállalkozó a munkaterületet előzetesen megismerte, azt bejárta, az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el.

- Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek.

- A Megrendelő műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti és észrevételeit az építési naplóba, bejegyezheti.

- Vállalkozó köteles a teljesítés során az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendeletben foglaltak betartására

- a fejlesztés (részbeni) finanszírozására kötött támogatási szerződés tartalmi előírásai figyelembe vételével tájékoztató táblát legyártatni és a megrendelő által meghatározott helyen a munka befejezését követően, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig elhelyezni.

2./ Megrendelő kötelezettségei

- Megrendelő köteles a munkaterületet jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb a VI.1.) pontban jelzett időpontban a Vállalkozónak átadni.

- Megrendelő érdekkörében felmerült, 30 napot meghaladó akadályoztatás, illetve munkaszüneteltetés esetén Megrendelő az addig elvégzett munkát, a leszállított anyagokat, szerkezeteket 15 napon belül átveszi, azok ellenértékét Vállalkozónak igazolt számla ellenében kifizeti.

3./ Átadás – átvétel, kárveszély átszállása

- Vállalkozó köteles a szerződés tárgyának megvalósítását megelőzően, a tervezett befejezési határidő előtt legalább 8 nappal Megrendelőt írásban tájékoztatni az átadás – átvétel megkezdhetőségének időpontjáról (készre jelentés). A készre jelentés alapján Megrendelő 8 napon belül kitűzi az átadás – átvétel megkezdésének napját.

- Vállalkozó köteles az átadás – átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiakat:

  - kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatot,

  - hatósági nyilatkozatokat,

  - 3 pld. Megvalósítási Dokumentációt,

  - a vállalkozás tárgyát képező épületgépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, az előírt paraméterek szükséges hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, egyéb dokumentumokat, a használatbavételi engedély kiadásához szükséges feltételek igazolásával,

  - a gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, garancialeveleket, jótállási jegyeket, érintésvédelmi jegyzőkönyvet, stb.

- A kárveszély a munka átvételéig a Vállalkozót terheli, és csak a sikeres átadás – átvételi eljárás lezárásának időpontjában száll át a Megrendelőre.

4./ Utó-Felülvizsgálati eljárás

A felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

5./ Káresetek:

- Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok ide nem számíthatóságával) a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

- Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

- A kivitelezés ideje alatt 3. személynek okozott károkért a Vállalkozó felelős.

IX. Garancia, jótállás, szavatosság

10.1. Jótállás a Vállalkozó részére előírt felelősségi kör, amely a kivitelezéssel

kapcsolatos valamennyi (minőségi, alkalmassági, mennyiségi) feltételt magában

foglalja.

10.2. Vállalkozó a szerződés tárgyára – rendeltetésszerű használat mellett - ………. hónap

teljeskörű jótállást vállal.

10.3. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és a

felek 2 munkanapon belül ezzel kapcsolatban egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől

függően a Vállalkozó, amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz

szükségesé, haladéktalanul, egyéb esetekben 3 munkanapon belül köteles a hibát

kijavítani. Ha azonnali beavatkozás nem történik a Vállalkozó részéről, Megrendelő

a Vállalkozó költségére a hiba kijavításáról intézkedhet.

10.4. A Megrendelő a Ptk-ban és a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM- BkM

együttes rendeletben [egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál

felhasználásra kerülő termékek kötelező felhasználására kerülő termékek kötelező

alkalmassági idejéről] meghatározott határidő alatt érvényesítheti  szavatossági

jogait.

X. Szerződésszegés következményei

1./ Kötbér

- A Vállalkozó a szerződés 5. pontjában foglalt teljesítési határidő neki felróható okból történő elmulasztása esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,25%-ka/nap.

- Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,25%-ka/nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.

- Megrendelő jogosult a kötbér összegét a számla összegéből visszatartani.

- Késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes/hibás teljesítés esetén köteles a Megrendelő által kitűzött póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelő a munkát Vállalkozó költségén elvégeztetheti, vagy érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a szerződéstől a meghiúsulásra kikötött jogkövetkezmények mellett. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.

- Amennyiben Megrendelő határidőre nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti jelen szerződésben vállalt feladatait, Vállalkozó vonatkozó teljesítéseinek határideje a megrendelői késedelmes napok számával megegyező mértékben meghosszabbodik.

- A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő a szerződés nettó értékének 20%-át jogosult meghiúsulás címén Vállalkozótól követelni. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

- Vállalkozó teljesítési garanciát köteles nyújtani a Kbt. 53.§ (6) a) szerinti módon, melynek a használatba vételi engedély jogerőssé válásának napjáig kell fennállnia, mértéke ajánlattevő ajánlata szerint alakul a teljes nettó szerződéses ellenérték 2%-kának megfelelő összegben.

A Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és        szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

2./ Azonnali hatályú felmondás

- Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

  - A késedelmi/hibás teljesítésből eredő késedelem esetén fizetendő kötbér eléri jelen szerződésben kikötött maximális mértékét,

  - Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

- Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó vállalja a meghiúsulási kötbér megfizetését. Meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem követelhet.

- Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

3./ Felelősségbiztosítás

A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes körű építés-szerelési biztosítási előszerződést., vagy felelősségbiztosítási szándéknyilatkozatot.

Amennyiben a vállalkozó munkálatai során alvállalkozókat is igénybe vesz, úgy a biztosítás kiterjesztése az alvállalkozókra is kötelező.

A biztosítási időszaknak ki kell terjednie a vállalkozó által vállalt jótállás időtartamára.

4./ Vis Maior

A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti

katasztrófa, blokád, export- illetve importtilalom, stb) esetén Vállalkozó kártérítési,

illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Vállalkozó az ilyen jellegű eseményről

haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan

külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved,

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült kárukat

maguk viselik.

XI. Képviselet, együttműködés

- Megrendelő részéről:

………………..         műszaki ellenőr

- Vállalkozó részéről:  …………………………………………

……...………………………………….

- Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítás során, a közöttük felmerült értelmezési, műszaki jellegű stb. viták nem késleltethetik a szerződés tárgyának megvalósulását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a felek menet közben illetve az átadás-átvételt követően megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.

- Igény szerint Felek heti gyakorisággal helyszíni koordinációt tartanak.

XII. Záró rendelkezések

1./ Szerződés módosítása csak írásban, közös megegyezéssel, cégszerűen történő aláírással történhet.

2./ Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán

érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét

nem érinti.

3./ Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ alapján, írásban módosítható.

4./ A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton rendezik. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a Tatabányai Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Tatabánya, 2010. ............................... hó ..........nap

Megrendelő részéről:                                                                    Vállalkozó részéről:

……..……………………………                                        ……..……………………………

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

KEMÖ ISZI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

# Akadálymentes közlekedés kialakítása, II. ütem

A tervezett fejlesztés műszaki tartalma:

- udvari járdák akadálymentes kialakítása a bejáratok körül

- akadálymentes parkolók kijelölése

- három bejárat akadálymentesítése

- belső közlekedés akadálymentesítése (burkolatok, vezetősávok, nyílászárók cseréje, kapaszkodók, lépcső burkolata)

- akadálymentes vizes helyiségek kialakítása a lakóblokkban

- részleges infokommunikációs akadálymentesítés (indukciós hurok beszerzése, színek, kontrasztok)

Udvari járdák akadálymentes kialakítása a bejáratok körül:

A főbejárattól a gyalogos bejáróig és a tervezett akadálymentes parkolóig, valamint a társalgó bejárata előtti szakaszon új térkő burkolatú, szélesített járda készül, melynek lejtése haladási irányban 1:20-nál keresztirányban 1:50-nél nem nagyobb. Szélessége mindenhol eléri a 120 cm-t, mindkét oldalán eltérő színű járdaszegély kerül kialakításra. (kb. 86,30 m2)

Akadálymentes parkolók kijelölése:

Az ingatlan a József Attila utcáról közelíthető meg gépjárművel aszfaltozott úton. Az épülethez a tervek szerint 2 db akadálymentes parkolóhely készül. A parkolóhely a telken belül, az udvari bejárati kapu közelében kerül kialakításra. Az akadálymentes gépjárműparkoló felület, ami 5,50 m hosszú és min. 3,6 m széles, táblával és burkolatfestéssel is jelölve lesz. A parkoló a meglévő térkő burkolatra kerül.

- Három bejárat akadálymentesítése

A főbejárat előtt a teljes előlépcső és rámpa elbontásra kerül. A bejárati ajtó előtti megnövelt területű pihenő elé a szintkülönbség akadálymentes áthidalására új, egykarú, 6,0 m hosszú, 5%-os maximális meredekségű, beton térkő burkolatú rámpa készül. A rámpa a homlokzatra merőlegesen, az előlépcső mellé épül. Mindkét oldalán 50 mm átmérőjű kontrasztos, mázolt acél csőkorlát kerül elhelyezésre 70 és 95 cm magasságban. A 140 cm széles rámpa mindkét oldalán 10 cm magas és 10 cm széles vasbeton perem készül. A rámpa mellett új térkő burkolatú lépcső készül két fellépővel. A lépcső első és utolsó foka eltérő színű burkolati sávval van jelölve, a fellépők pedig kontrasztos csúszásmentes sávval vannak ellátva. A fokok 15 cm magasak, 30 cm mélyek, orr nélküli kialakítással. A lépcső mellé szintén 70 és 95 cm magasságban kontrasztos mázolt acél korlát készül.

Az áttervezett bejárati ajtó kétszárnyú, aszimmetrikus, egy szárny nyitása esetén biztosítja a 90 cm szabad nyílásszélességet, üvegezett, alsó részén védelemmel ellátott. Az ajtó kerete kontrasztosan kiemelkedik a homlokzat színéből, az üvegezett felület 1,20 m magasságban öntapadó fóliával jelölve lesz a gyengénlátók tájékozódásának megkönnyítése érdekében. A küszöb nem éri el a 1,5 cm-es magasságot. A bejárat egyenletes, kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítása biztosított.

A foglalkoztató bejárata előtt a teljes előlépcső és rámpa elbontásra kerül. A bejárati ajtó előtti megnövelt területű pihenő elé a szintkülönbség akadálymentes áthidalására új, kétkarú, 2*3,0 m hosszú, 5%-os maximális meredekségű, beton térkő burkolatú rámpa készül. A rámpa a homlokzatra merőlegesen, az előlépcső mellé épül. Kialakítása megegyezik a főbejárat előtti rámpával. Mellette új térkő burkolatú lépcső készül két fellépővel, szintén a főbejárati lépcsővel azonos módon kerül kialakításra.

A meglévő helyett a főbejáratival azonos kialakítású kétszárnyú, aszimmetrikus ajtó kerül beépítésre. A bejárat egyenletes, kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítása itt is biztosított.

A rámpák összes felülete kb. 37,30 m2.

A társalgó bejárata esetében a bejárati szint és a járdaszint között itt nincs szintkülönbség. A bejárat előtti vízszintes terület jelenleg keskeny, így akadálymentesen nem használható. A nyílás szabad szélessége megfelelő, küszöb magassága viszont meghaladja a 2 cm-t. Az átalakítás során a bejárat előtti szakaszon új térkő burkolatú, szélesített járda készül, melynek mindkét oldalán eltérő színű járdaszegély kerül kialakításra. A bejárati ajtó küszöbe pedig át lesz alakítva max. 1,5 cm magasságúra. A bejárat előtt húzódó keskeny csapadékvíz-elvezető árok áthidalására fémszerkezetű híd készül.

Belső közlekedés akadálymentesítése

A belső vízszintes akadálymentes közlekedés biztosítására a főépület közlekedőiben új lapburkolat készül kontrasztos szegélysávval és eltérő felületű vezetősávval, mintegy 273 m2 felületen. A főbejárati szélfogó belső üvegezett falszerkezete megszűntetésre kerül, így elegendő hely lesz az akadálymentes mozgáshoz a bejárat előtt. Az emeleti lengőajtó üvegezett fala szintén megszűnik, ehelyett a férfi lakóblokk határán készül új szakaszoló nyílászáró. A női blokkban a tervezett akadálymentes mellékhelyiség miatt a folyosószakaszoló nyílászáró áthelyezésre kerül. Az új nyílászárók 90 cm szabad nyílásszélességet biztosítanak. A tervezett ajtókra ’C’ profilú, kontrasztos kilincsek lesznek felszerelve a könnyebb fogás miatt, az ajtókeret színének kiválasztásakor előnyős, ha kontrasztosan kiemelkedik a falak színéből, így segíti a gyengénlátók tájékozódását. A lakószobák cserélendő ajtóira ugyanezek a paraméterek vonatkoznak, itt minimális szélesítéssel el lehet érni a kívánt nyílásszélességet. A küszöbök max. 1,5 cm magasak. Összesen 22 db szobaajtó, 2 db belső közlekedő-ajtó, és 1 db bejárati ajtó kerül cserére.

A közlekedők mentén mindkét határoló falon kétsoros kontrasztos kapaszkodók készülnek 70 és 95 cm magasságban.

Belső függőleges közlekedést az emeletre jelenleg a főbejárati lépcsőház és a nyaktagban elhelyezett lift biztosítja. A lépcső burkolata pvc, amely elöregedett, nem csúszásmentes. A lépcső mentén mindkét oldalon egysoros kapaszkodó van.

A függőleges akadálymentes közlekedés biztosítására a lépcső új lapburkolatot kap, amely kontrasztos csúszásmentesítő sávval lesz ellátva. valamint kétoldali kétsoros kontrasztos kapaszkodó kerül felszerelésre 70 és 95 cm magasságban. A lépcsőfokok orr nélküli kialakításúak jelenleg is.

A belső helyiségek alapterülete lehetővé teszi az akadálymentes használatot, burkolatuk jelenleg is szilárd, csúszásmentes. A terek megvilágítása egyenletes, káprázás- és tükröződésmentes.

Akadálymentes vizes helyiségek kialakítása a lakóblokkban:

Az épületben jelenleg nincs az előírásoknak megfelelő akadálymentes illemhely, így a mozgáskorlátozottak tisztálkodása rendkívül nehézkes.

A tervek szerint a földszinten az ágytálmosóból új akadálymentes WC-zuhanyzó kerül kialakításra. Az emeleten az ágytálmosó összenyitásra kerül a padlásfeljáróval, így megfelelő méretű akadálymentes WC-zuhanyzó alakítható ki, amely a közös férfi-női folyosószakaszról nyílik. A padlásfeljáró mennyezeti nyílása leszűkül és egy lehajtható létra kerül beépítésre.

Az akadálymentes WC ajtaja 100/210-es, kifelé nyílik, belül 75cm magasságban behúzó kar található rajta. A zárnak szükség esetén kívülről nyithatónak kell lenni. A helyiségben 2,1m magasságig világos csempeburkolat készül, a lábazaton, 65-90cm és 190-200cm magasságban sötétebb sáv fut körbe. A padlón padlóösszefolyó készül.

A WC kagyló hossztengelye a faltól 65cm-re kerül, a fal felé fix derékszögű 3-5cm átmérőjű rozsdamentes, vagy mázolt fém kapaszkodó kerül a tervek szerint, melynek a vízszintes szára 75cm magasságban lesz. A kapaszkodónak a 70 cm kiállású WC elejétől való túlnyúlása kb. 10cm. A 46cm magas WC ülőkéje impregnált fa, vagy vastagabb műanyag, hátul fém-rögzítéssel elmozdulás ellen, amelyet a vízszintes nyíróerők okozhatnak. A WC kagyló másik oldalára a falra egy 75-80cm hosszú, 3-5cm átmérőjű felhajtható rozsdamentes, vagy mázolt fém kapaszkodó kerül. A WC kagyló egyik oldalán min. 90cm szabad szélességű hely áll rendelkezésre. A WC papír tartó a WC-n ülve is elérhető helyre kerül, a fix kapaszkodó alá 70cm magasságban. A mosdókagyló konkáv kiképzésű, egykarú csaptelepet érdemes alkalmazni, a szappanadagoló és a kézszárító, ill. a papírtörlő adagoló kerekesszékből elérhető magasságba kerül. A tükör olyan méretű (60*100 cm), hogy kerekesszékes, ill. álló ember is látja magát benne. A mosdó szifonja olyan kialakítású, hogy térdszabad mozgást biztosít a kerekesszékben ülő embernek is. A mosdó elhelyezése min. 40cm tengelytávolságra történik az oldalfaltól. A zuhanyzó süllyesztett padlóösszefolyóval kerül kialakításra, ill. 46 cm magasságban lehajtható zuhanyülőke lesz felszerelve 18/10 krómnikkelacélból, műanyag ülőfelülettel és háttámlával. A zuhanyülőke mellett szintén 90 cm szabad hely szükséges. A villanykapcsoló 1,10m magasra kerül. A WC közelében vészjelző csengőt kell elhelyezni, amely a WC előtti közlekedőben és a nővérszobában hangjelzést ad.

Részleges infokommunikációs akadálymentesítés

A nagyothallók kommunikációjának megsegítésére egy mobil indukciós hurok kerül beszerzésre, (CM1 FM rádiós készülék) egyéni és csoportos használatra.

Az új akadálymentes vizes helyiségek, valamint az újonnan kialakított akadálymentes parkolóhelyek funkciójelző táblával lesznek jelölve. A műanyag - vagy fóliázott plexi, ill. egyéb anyagú - táblák az adott helyiség ajtója mellett 120-150 cm magasan kerülnek elhelyezésre, sötét alapon fehér, vagy egyéb világos színű, kb. 5 cm magas Arial Bold betűtípussal, Braille-írással, valamint lehetőleg piktogrammal is jelölve az adott funkciót.

A dokumentáció mellékletét képezi a tervdokumentáció mely az alábbi terveket tartalmazza:

Akadálymentesítési és építész műszaki leírás Helyszínrajz meglévő M=1:500 Földszinti alaprajz meglévő M=1:100 Emeleti alaprajz meglévő M=1:100 Észak-keleti homlokzat meglévő M=1:100 Helyszínrajz tervezett M=1:500 Földszinti alaprajz tervezett M=1:100 Emeleti alaprajz tervezettM=1:100 Észak-keleti homlokzat tervezett M=1:100 Főbejárati rámpa részletek tervezett M=1:100 Foglalkoztató rámpa részletek tervezett M=1:100 Akadálymentes vizesblokkok részletek tervezett M=1:100 Acél híd részletek M=1:50

Kbt. 305.§ (4) szerinti nyilatkozat minta

FELHATALMAZÓ LEVÉL TERVEZET

Tisztelt

…………………………………. Bank Zrt.

……………………………………………………….

(hitelintézet neve és címe)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által a közbeszerzési Értesítőben ……………… napján ………………… számon megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. ……………. napján Vállalkozási szerződést kötött ………………………….. szervezettel, mint nyertes ajánlattevővel.

Alulírott dr. Völner Pál elnök, mint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseletére jogosult, megbízom/megbízzuk Önöket, a fenti vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítés igazolással igazolt vállalkozási díj erejéig az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

| Számlatulajdonos megnevezése: | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat |
| --- | --- |
| Számlatulajdonos székhelye: | 2800 Tatabánya, Fő tér 4. |
| Felhatalmazással érintett bankszámla száma: | …………………………………………………………… |
| Jogosult neve: |  |
| Jogosult székhelye/címe: |  |
| Jogosult bankszámla száma: |  |
| Jogosult számlavezetőjének megnevezése: |  |

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt : Tatabánya, 2010. ………..

……………………………………..

Számlatulajdonos

Záradék:

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a …………….. Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt :……………………………………..

……………………………………..

Hitelintézet

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

megfelelő aláhúzandó

megfelelő aláhúzandó

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki.

Opcionális - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek töltik ki.

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie.